C++ 后端 + AI 方向
学习与项目改造规划

以现有 reactor 项目为主线 · 10 周落地 · 逐周可验收

# 一、现状盘点

## 1.1 已有能力

| 类别 | 具体内容 | 水平判断 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | C / C++（两年）、STL | 语法与常用库熟练，能用现代 C++ 写工程 |
| 算法 | LeetCode 700 题、数据结构 | 面试八股与算法关可稳过 |
| 系统 | Linux 系统编程（进程、文件 I/O、IPC、信号、线程） | 底层理解扎实，是相对同类候选人的优势 |
| 网络 | Linux 网络编程（TCP/UDP、socket、epoll、IO 复用） | 能独立写出可运行的多连接服务 |
| 数据库 | MySQL（SQL 与 CRUD） | 会用，尚需补索引原理与调优 |
| 项目 | 基于 epoll ET 的 Reactor TCP/HTTP 服务 + 自写压测脚本 | 骨架正确，有可展示的雏形 |

## 1.2 缺失能力（按补救优先级）

| 优先级 | 能力 | 为什么必须补 |
| --- | --- | --- |
| P0 | CMake | 现有项目为手写 Makefile，任何后续工程化都依赖 CMake 管理依赖与构建 |
| P0 | Git | 没有版本控制的项目无法展示、无法协作、无法追溯 |
| P0 | Docker | 后续 Python 服务、向量库、推理服务全部以容器形态运行 |
| P1 | Python 工程化 + FastAPI | AI 侧服务的通用载体，只需到「能写接口」为止 |
| P1 | Protobuf + gRPC | C++ 与 Python 服务之间的通用通信层 |
| P2 | LangChain | LangGraph 的前置，理解「模型 / 提示 / 工具 / 检索器」积木 |
| P2 | LangGraph | 真正有用的编排层：状态机 + 节点 + 条件边 + 会话记忆 |
| P2 | RAG | 建立在编排层之上的检索增强应用场景 |
| P3 | Redis | 会话缓存、限流计数、语义缓存，AI 阶段再补 |

## 1.3 明确不学的部分

Vue3、Qt、GUI 自动化测试、harness 工程、Kubernetes 运维体系 —— 与「C++ 后端 + AI 基础设施」方向无关，学习它们只会稀释简历定位，属于负收益项。

# 二、总体路线（10 周）

核心原则：项目是主线，学习是副线。每一个新技能都必须落在本项目上验证一次，不落地的学习一律不算学会。

| 阶段 | 周次 | 项目主线 | 同期学习 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基 | 第 0 周 （今晚） | 初始化 Git 仓库、补 .gitignore、写 README 骨架 | Git 基本操作 | 有提交历史的项目仓库 |
| 地基 | 第 1 周 | 修复 6 个 P0/P1 缺陷；Makefile 迁移到 CMake | CMake 核心用法、Git 分支与提交规范 | 编译通过、缺陷清零、CMake 构建 |
| 地基 | 第 2 周 | 架构升级：Main Reactor + Sub Reactor + Worker 线程池 | 多线程、事件驱动模型、CPU 亲和 | 多线程版服务 + 线程数-QPS 曲线 |
| 地基 | 第 3 周 | 连接超时管理（时间轮 / 最小堆）；容器化部署 | Dockerfile、compose、镜像瘦身 | 可 docker run 的镜像 + 压测报告 |
| 连接 | 第 4 周 | 抽出业务接口层，定义 .proto，引入 gRPC | Protobuf 兼容规则、gRPC 四种调用 | C++ 侧 gRPC 客户端调通 Python 服务 |
| 连接 | 第 5 周 | Python 侧 FastAPI 流式服务；SSE 打通到 C++ 网关 | FastAPI、异步、token 流式转发 | 端到端流式输出链路 |
| AI | 第 6-7 周 | LangChain 接入；工具调用与提示词层 | LangChain 核心组件 | 能检索 + 能回答的 demo |
| AI | 第 8-9 周 | LangGraph 多步编排 + RAG 私有文档问答接入网关 | LangGraph 状态机、RAG 全链路 | 完整智能问答链路 |
| 收尾 | 第 10 周 | Redis 接入（会话 / 限流 / 语义缓存）；全链路压测与文档 | Redis 在 AI 场景的选型 | 架构图 + README + 面试 20 问 |

说明：第 4 周之前全部为 C++ 侧工作，不涉及 AI 技术栈；第 6 周之后才进入 AI 应用层。任何情况下不得跳周，跳周意味着地基未扎实而堆叠上层，后续必然返工。

# 三、第 0-3 周：项目改造 + 地基补齐

## 3.1 第 0 周 · 今晚 30 分钟

cd /d/张文昊/项目1 && git init

新建 .gitignore，排除编译产物：TcpServer、calclient、*.o

git add . && git commit -m "初始版本：epoll ET Reactor + 简易 HTTP"

新建 README.md，写三行：做了什么、怎么编译、压测数据多少

这一步技术门槛为零，但完成之后项目才从「文件夹」变成「项目」。

## 3.2 第 1 周上半 · 缺陷修复清单

顺序要求：先修缺陷并逐个提交，再迁移 CMake，避免 diff 混杂。

| 编号 | 位置 | 问题 | 修复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | TcpServer.hpp · Excepter | 先 delete conn，再 mp.erase(conn->_fd)，读取已释放对象（UAF） | 先保存 fd，先 erase，再 delete |
| P0-2 | sock.hpp · Socket | setsockopt(SO_REUSEADDR ¦ SO_REUSEPORT) 将两个选项按位或当选项名传入 | 拆成两次独立调用，分别判断返回值 |
| P0-3 | Epoller.hpp · AddEvent | epoll_ctl 失败仍 return true，调用方误判成功 | 返回 false，由调用方处理失败路径 |
| P0-4 | TcpServer.hpp · Loop | mp[sock]->... 使用 operator[]，fd 不存在时会插入空指针 | 改用 find，未找到则跳过 |
| P1-1 | TcpServer.hpp · evs | epoll_event 数组裸 new[] 且析构未释放 | 改用 std::vector<epoll_event> |
| P1-2 | TcpServer.hpp · 析构 | 析构函数未释放 mp 中残留连接，存在泄漏 | 遍历 mp 逐个 delete |
| P1-3 | TcpServer.hpp · Recver/Sender | 回调内可能触发连接销毁，返回后继续访问同一 conn | 回调后检查连接存活标记再继续 |
| P2-1 | sock.hpp · Accept | inet_ntoa 非线程安全，改多线程后会出问题 | 改用 inet_ntop |
| P2-2 | Main.cc · handleHttp | 整文件读入内存，大文件易 OOM | 改为分块读取或仅支持小文件并注明限制 |

## 3.3 第 1 周下半 · 迁移 CMake

验收标准：

目录拆分为 include/ 与 src/，头文件与实现分离

根目录 CMakeLists.txt 使用 target_include_directories、target_link_libraries 完成依赖传播

引入 C++17 或 C++20 标准（CMAKE_CXX_STANDARD），开启常用告警（-Wall -Wextra）

生成 build/ 目录，并加入 .gitignore

cmake --build build 一条命令完成全量构建

## 3.4 第 2 周 · 线程池并发架构（核心升级）

目标：把单线程 Reactor 升级为「Main Reactor + N 个 Sub Reactor + Worker 线程池」模型。

| 模块 | 职责 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| Main Reactor | 仅监听 listenfd，负责 accept | accept 后将新连接分配出去，自身不做业务 |
| Sub Reactor | 每个线程一个事件循环、一个 epoll | 连接按轮询或最小负载分配，保证同一连接只由一个线程处理 |
| Worker 线程池 | 业务处理，处理完回投给所属 Sub Reactor 发送 | 避免跨线程直接写 socket，用 eventfd 唤醒目标 Reactor |
| 连接归属 | 每个 Connection 绑定唯一 Sub Reactor | 杜绝多线程同时操作同一连接，从设计上消除数据竞争 |

验收标准：

支持 -t 参数指定 Reactor 线程数，1 / 2 / 4 / 8 均可运行

用压测脚本测出四组线程数下的 QPS 与 P99，绘制成表

多线程版 QPS 相对单线程有明显提升，且无崩溃、无 fd 泄漏（可用 lsof 或 /proc 校验）

用 ThreadSanitizer（-fsanitize=thread）跑一遍，无数据竞争报告

## 3.5 第 3 周 · 超时管理与容器化

| 任务 | 要点 |
| --- | --- |
| 连接超时回收 | 用时间轮或最小堆管理 idle 连接；空闲超时主动踢除；半连接超时回收 |
| 压测报告 | 固定测试环境与命令，给出单线程 / 多线程两版数据，纳入 README |
| Dockerfile | 多阶段构建：builder 阶段编译，最终镜像只保留二进制与静态资源 |
| docker compose | 服务 + 依赖一键起，演示部署流程 |

本周完成后，项目在简历上的表述基线：

「基于 epoll ET 的 Main/Sub Reactor + 线程池 HTTP 服务，支持 keep-alive 与流水线请求，N 线程压测 QPS 约 xxx，P99 约 xx ms，已容器化部署。」

# 四、第 4-5 周：连接层（Protobuf / gRPC / Python）

## 4.1 第 4 周 · Protobuf 与 gRPC

| 任务 | 要点 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 定义协议 | 定义 ChatRequest / ChatChunk / ChatResponse，字段编号预留扩展 | .proto 可被 C++ 与 Python 同时生成代码 |
| C++ 侧 | 服务内部抽出业务层接口，外部通过 gRPC 调用模型服务 | C++ client 可调通 Python server |
| 流式调用 | 重点掌握 server streaming，用于逐 token 返回 | 客户端能实时收到分片 |
| 兼容规则 | 理解字段编号、optional、reserved 的作用 | 能解释为何不能随意改编号 |

## 4.2 第 5 周 · Python 服务与 SSE

| 任务 | 要点 |
| --- | --- |
| 环境 | venv 或 conda 隔离，requirements.txt 固定版本 |
| FastAPI 服务 | 暴露 /chat 接口，内部调用 OpenAI 兼容接口（本地可用 Ollama / vLLM） |
| 流式转发 | FastAPI StreamingResponse，逐块产出 |
| C++ 网关侧 | receive gRPC 流，转成 SSE 写给浏览器；复用现有 outbuffer 与 ET 写事件机制 |
| 异常与降级 | 模型超时、上游不可用时的错误码与兜底文案 |

关键认知：你现有项目的 Connection.outbuffer + EPOLLOUT 机制，正是实现 SSE 流式推送最合适的载体。这一步不是新增能力，而是把已写好的东西用到了正确的地方。

# 五、第 6-9 周：AI 编排与检索层

## 5.1 第 6-7 周 · LangChain

只学四类积木，不碰其重量级 Agent 抽象：

模型层：ChatOpenAI / ChatOllama 的流式调用与参数控制

提示层：PromptTemplate、ChatPromptTemplate、结构化输出

工具层：Tool 定义与调用、函数调用（Function Calling）消息格式

检索层：Document Loader、Text Splitter、Embedding、VectorStore、Retriever

## 5.2 第 8-9 周 · LangGraph 与 RAG

| 主题 | 内容 | 在本项目中的落点 |
| --- | --- | --- |
| LangGraph | StateGraph、节点、条件边、循环、checkpointer 会话记忆 | 多步编排：路由 → 检索 → 生成 → 校验 |
| RAG 链路 | 加载 → 切分 → 向量化 → 入库 → 召回 → 重排 → 拼 prompt | 知识问答接口 /api/rag |
| 向量库 | 优先用 Milvus 或 FAISS；C++ 侧可用 hnswlib 做本地检索 | 检索服务可独立成 C++ 模块 |
| 效果调优 | chunk size、top-k、相似度阈值、重排策略 | 给出对比数据，写进文档 |

## 5.3 第 10 周 · 收尾

Redis 接入：会话历史缓存、限流计数（令牌桶）、语义缓存（query embedding 哈希作 key）

全链路压测：从 HTTP 入口到模型返回，给出端到端延迟分布

补齐架构图、时序图、README（背景、架构、关键设计、压测数据、踩坑记录）

整理面试 20 问：为什么用 ET、如何处理半包、线程池如何分配连接、SSE 如何保证顺序、如何限流等

# 六、第 10 周末的目标架构

客户端 ──HTTP / SSE──> C++ Reactor 网关（Main/Sub Reactor + 线程池）
                              │
                      ┌───────┼────────┬──────────────┐
                      │       │        │              │
                 Redis(会话/限流)  gRPC  │        本地检索(hnswlib/FAISS)
                              │        │              │
                              ▼        ▼              ▼
                     Python 编排服务（FastAPI + LangGraph）
                              │
                     ┌────────┴────────┐
                     ▼                 ▼
               向量库(Milvus/FAISS)   推理服务(vLLM / Ollama)

该架构的价值在于：数据面与控制面由 C++ 承担（高并发、低延迟、资源可控），编排与模型交互由 Python 承担（生态成熟、迭代快）。这是当前主流 AI 基础设施团队的真实分工方式，也是 C++ 背景切入 AI 领域最短的路径。

# 七、执行纪律

主线优先：每周先完成项目任务，再用剩余时间补对应技能，不颠倒顺序。

单一技能落地点：每个新技能必须在本项目中至少留下一处可运行的痕迹。

每周一次提交与复盘：周五记录本周产出、卡点、下周计划。

不追新技术：LangChain / LangGraph 版本迭代快，只学本规划内用到的部分。

缺陷不隔周：发现的问题当周修完，技术债在项目升级中会被放大。

压测数据必留档：每完成一次架构升级，重新压测并与上一版对比。

本篇规划随项目推进持续更新，最新版本以本文件为准。